臺中市西屯區協和國民小學

110年度設置太陽光電發電系統公開標租

設置計畫書評選須知

- 租賃計畫書內容及評審項目

投標廠商提送設置計畫書及其附件內容，應依本案招標文件規定之使用範圍及項目研擬，按下列規定撰寫，決標後並列為契約附件之一：

- 設置計畫書一式 6 份。

- 計畫書主文：

- 封面：標題統一為「臺中市西屯區協和國民小學110年度設置太陽光電發電系統公開標租」計畫書。

- 正本首頁請標示廠商名稱，倘投標廠商標示不明或未標示，機關得洽廠商澄清更正。

- 評審項目及內容：應至少涵蓋下列項目，投標廠商應依評審項目依序撰擬。

| 項次 | 評審項目 | 設置計畫書撰擬重點規定 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 公司基本資料(10%) | - 負責人、公司簡介、公司資本額。 - 組織架構及主要經營管理人員之職掌與背景。 - 計畫主持人及工作人員具備相關計畫之經驗與能力（包含學歷、經歷、專長、職位）。 - 員工人數及人力投入規劃與配置 |
| 2 | 廠商相關案件履約實績(10%) | (1) 設置太陽光電系統設備實績（實際承攬或承造），詳列曾辦理與本案類似經驗的案例及相關說明。 (2)檢附相關經驗證明文件，並標示歷年履約實績之總峰瓩值。 |
| 3 | 興建計畫(15%) | - 開發計畫可行性規劃報告書。 - 光電與機電設備規格。 - 工作團隊說明。 - 施工規劃及期程(含查核點)。 |
| 4 | 營運計畫與風險控管(15%) | - 營運組織及管理計畫。 - 設備運轉與維修計畫。 - 安全維護措施。 - 品質保證計畫、緊急應變計畫。 - 結構損壞及漏水保固計畫。 - 風險管控說明。 - 保險內容說明。(包括公共意外責任險與專業責任險) |
| 5 | 廠商投標值(20%) | - 投標值=投標設備設置容量(kWp)×售電回饋金百分比(%) - 投標設備設置容量數值填寫整數；回饋金百分比至少為 15%，數值填寫至小數點後一位 |
| 6 | 回饋及加值服務計畫(20%) | 計畫內容需與節能減碳、教學設施設備、推廣再生能源、設置智慧設施與能源教育等內容相關，例如： 辦公室、教室更換LED燈具；體育館音響喇叭更換；行政辦公室裝設冷氣；電信設備更新；班級講桌、掃具櫃更換等，由投標廠商自行規劃。 |
| 7 | 簡報與詢答(10%) |  |

- 設置計畫書及附件之格式、裝訂方式依下列方式辦理：

- 租賃計畫書以直式橫書編排，紙張大小採A4規格紙張，雙面印刷為原則，圖樣得採A3規格紙張(請摺頁為A4規格)，以連續編列頁碼方式，不可分冊，並採A4直書左側裝訂。

- 附件以直式橫書編排，紙張大小、規格及裝訂方式同租賃計畫書。

貳、評選作業

- 經資格審查符合本案招標文件規定之投標廠商，始得參與評選。

- 廠商簡報與說明之先後順序由各廠商投標先後順序決定之。廠商未

到場簡報，視同放棄簡報及答詢權利，該廠商之「簡報及答詢」

(配分10分)項目以0分計算。

- 廠商參與簡報相關成員不得超過3人（含設備操作及協助人員等）。

- 簡報時間不得超過10分鐘，逾時將強制停止簡報，機關工作人員於

第9分鐘按鈴一聲提示，第10分鐘按鈴二聲結束簡報；本案採統問

統答，評審委員全部1次提問完畢後，投標廠商綜合回答所有提問，

時間不得超過8分鐘，機關工作人員於第7分鐘按鈴一聲提示，第

8分鐘按鈴二聲結束答覆。

- 投標廠商依招標文件規定進行簡報時，應以投標文件之內容及與評

審項目為限，不得利用簡報更改投標文件內容，廠商另行提出變更

或補充資料者，該資料應不納入評審；廠商簡報資料亦不得於現場

發送。

- 有關簡報所需之硬體設備部分，機關僅提供投影螢幕，餘所需器材

請自行備妥。

- 各廠商簡報時其他廠商應退席，廠商簡報及答詢完畢後即應離席，

評審小組討論及決議時所有廠商一律退席。獲評選優勝廠商由學校

另行通知到校議價。

參、評定方式

- 評定優勝廠商方式採序位法，價格納入評比。

- 評審小組就廠商資料、評選項目逐項討論後，由各評審委員辦理

序位評比，就個別廠商各評選項目分別評分後予以加總，並依加總分數高低轉換為序位。個別廠商之平均總評分（四捨五入取至小數點第二位）未達70分者不得列為優勝廠商及議價對象。若所有廠商平均總評分均未達70分時，則優勝廠商從缺並廢標。

- 評審委員對個別廠商評定分數為90分以上或70分以下，應加註評選

意見。

- 評審委員於各評選項目之評分加總轉換為序位後，彙整合計各廠商

之序位，以平均總評分在70分以上之序位合計值最低廠商為第1名，如其標價合理，且經出席評審委員過半數之決定者為優勝廠商。平均總評分在70分以上之第2名以後廠商，如其標價合理，且經出席評審委員過半數之決定者，亦得列為優勝廠商。

- 優勝廠商為1家者，以議價方式辦理；優勝廠商在2家以上者，依優

勝序位依序議價辦理。如評定第1名序位合計值相同之優勝廠商有2家（含）以上者，其議價順序為以有效投標標單之投標設備設置容量(kWp)x回饋金百分比之值最高者優先議價。該等廠商報價仍相同者，擇獲得評審委員評定序位第1較多者優先議價；仍相同者，抽籤決定之。

補充說明及規定：

- 投標文件澄清：投標文件如有需投標廠商說明者，將依政府採購法第51條及其施行細則第60條辦理。

- 本案未於招標文件中公告評審委員會委員名單，該名單於開始評審前予以保密。廠商不得探詢委員名單。

肆、其他

- 評審結果應簽經機關首長或其授權人員核定後方生效，依優勝序位於完成議價後決標。

- 本評選須知及得標廠商之設置使用計畫書(含附件)均為契約之一部  分。

- 投標廠商之設置使用計畫書及相關投標文件涉及著作權部分為廠   商所有，但本機關擁有使用權及修改權。

- 投標廠商應保證投標文件內之所有文件、設計、技術等均未違法使用第三者之智慧財產權與專利權。若有侵害第三者之智慧財產權與專利權時，投標廠商應負擔所有之賠償費用及一切法律責任，與本機關無涉。

- 任何侵犯他人智慧財產權之情事概由投標廠商負一切法律責任，     與本機關無涉。

- 投標廠商對所列參與本案之專任負責人及其重要工作人員之學經歷 及專長或專業機構或事務所之工作實績與資料說明，應保證屬實，若於評選過程中經舉證與事實不符，且由本委員會認定後，取消參與評選之資格；若於簽定契約後，經舉證與事實不符，則依政府採購法第50條規定辦理。

- 本須知未盡事宜部分，應依招標文件及參採政府採購法及其子法、其他相關法令規定辦理。

臺中市西屯區協和國民小學110年度設置太陽光電發電系統公開標租

評審委員評選評分表（適用於序位法）

評審委員編號：                                                                                              日期：110年 3月10日

| 評審項目 | 評審子項 | 配分 | 廠商編號及得分 |  |  |  | 評審意見 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 |  |
| 公司基本資料 | 1.負責人、公司簡介、公司資本額。 2.組織架構及主要經營管理人員之職掌與背景。 3.計畫主持人及工作人員具備相關計畫之經驗與能力（包含學歷、經歷、專長、職位）。 4.員工人數及人力投入規劃與配置 | - 10 |  |  |  |  |  |
| 廠商相關案件履約實績 | 1.設置太陽光電系統設備實績（實際承攬或承造），詳列曾辦理與本案類似經驗的案例及相關說明。 2.檢附相關經驗證明文件，並標示歷年履約實績之總峰瓩值。 | - 10 |  |  |  |  |  |
| 興建計畫 | 1.開發計畫可行性規劃報告書。 2.光電與機電設備規格。 3.工作團隊說明。 4.施工規劃及期程(含查核點)。 | - 15 |  |  |  |  |  |
| 營運計畫與風險控管 | 1.營運組織及管理計畫。 2.設備運轉與維修計畫。 3.安全維護措施。 4.品質保證計畫、緊急應變計畫。 5.結構損壞及漏水保固計畫。 6.風險管控說明。 7.保險內容說明。(包括公共意外責任險與專業責任險) | - 15 |  |  |  |  |  |
| 廠商投標值 | 1.投標值=投標設備設置容量(kWp)×售電回饋金百分比(%) 2.投標設備設置容量數值填寫整數；回饋金百分比至少為 8 %，數值填寫至小數點後一位 | 20 |  |  |  |  |  |
| 回饋及加值服務計畫 | 計畫內容需與節能減碳、教學設施設備、推廣再生能源、設置智慧設施與能源教育等內容相關。例如： 辦公室、教室更換LED燈具；體育館音響喇叭更換；行政辦公室裝設冷氣；電信設備更新；班級講桌、掃具櫃更換等，由投標廠商自行規劃。 | 20 |  |  |  |  |  |
| 簡報與詢答 |  | 10 |  |  |  |  |  |
| 總 分 |  |  |  |  |  |  |  |
| 轉換序位 |  |  |  |  |  |  |  |

備註：

評審委員簽名

評審委員簽名

1.請評審委員在各評分項目評分欄下填列分數，再將評分加總；得分最高者為第一優勝廠商、次高為第二優勝廠商、以此類推，得分加總逾90分或未達70分者請敘明具體理由。

2.100分為滿分，廠商平均分數未達70分，即列為不合格。

臺中市西屯區協和國民小學110年度設置太陽光電發電系統公開標租

評審委員評選總表（適用於序位法）

日期：110年3 月10日

| 廠商編號 | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 廠商名稱 評審委員編號 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 得分加總 | 序位 | 得分加總 | 序位 | 得分加總 | 序位 | 得分加總 | 序位 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 總評分/平均總評分 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序位和(序位合計) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序位名次 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他記事 | 1.評審委員是否先經逐項討論後，再予評分。 2.不同委員評選結果有無明顯差異情形（如有，其情形及處置）。 3.評選結果於簽報機關首長或其授權人員核定後方生效。 |  |  |  |  |  |  |  |

出席評審委員簽名：

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________